PROJEKTDOKUMENTATION

Raumbuchungssystem für Programmierkurse

| Projekt | Raumbuchungssystem |
| --- | --- |
| Auftraggeber | Firma für Programmierkurse (intern) |
| Projektteam | 4 Auszubildende |
| Zeitraum | 2 Wochen (Programmierkurs) |
| Datum | 6.3.2026 |
| Version | 1.0 |

Technologien: Python · Flask · SQLite · React · TypeScript

# Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2

1. Projektbeschreibung	4

1.1 Ausgangssituation	4

1.2 Aufgabenstellung	4

1.3 Zielsetzung	4

2. Projektplanung	5

2.1 Zeitplan	5

2.2 Aufgabenverteilung	5

3. Technische Architektur	6

3.1 Systemübersicht	6

3.2 Technologiestack	6

3.3 Planungsalgorithmus	6

4. Datenbankschema	7

4.1 Übersicht der Tabellen	7

4.2 Beziehungen	7

5. API-Dokumentation (REST)	8

5.1 Allgemeines	8

5.2 Endpunkte	8

Trainer	8

Räume	8

Kurse & Planung	8

6. Benutzerhandbuch	9

6.1 Systemstart	9

Backend starten	9

Frontend starten	9

6.2 Kursplan automatisch generieren	9

6.3 Termine manuell bearbeiten	9

6.4 Neuen Termin eintragen	9

7. Tests	11

7.1 Teststrategie	11

7.2 Testfälle (Auswahl)	11

8. Fazit & Reflexion	12

8.1 Ergebnisse	12

8.2 Herausforderungen	12

8.3 Lessons Learned	12

Anhang	12

A. Verwendete Bibliotheken	12

B. Projektstruktur	13

# 1. Projektbeschreibung

## 1.1 Ausgangssituation

Im Rahmen eines zweiwöchigen Programmierkurses wurde ein Team aus vier Auszubildenden damit beauftragt, ein Raumbuchungssystem für eine Firma zu entwickeln, die Programmierkurse anbietet. Das System soll den administrativen Aufwand bei der Kursplanung erheblich reduzieren.

## 1.2 Aufgabenstellung

Das Raumbuchungssystem soll folgende Kernentitäten verwalten:

- Trainer, die Kurse leiten

- Auszubildende (Azubis) – Kursteilnehmer

- Module – Lerninhalte, die in Kursen vermittelt werden

- Räume – Physische Schulungsräume mit Kapazitäten

- Kurse – Kombination aus Trainer, Modul, Raum und Zeitslot

## 1.3 Zielsetzung

Das System soll automatisch einen konfliktfreien Kursplan für ein gesamtes Schuljahr generieren. Dabei müssen folgende Konflikte vermieden werden:

- Doppelbelegung eines Raumes zur gleichen Zeit

- Überschneidung von Trainerterminen

- Überschneidung von Azubi-Kursen

Zusätzlich soll der generierte Plan manuell angepasst und erweitert werden können.

# 2. Projektplanung

## 2.1 Zeitplan

Das Projekt wurde in einem zweiwöchigen Sprint mit täglichen Stand-ups umgesetzt:

Siehe Meilensteinplan

## 2.2 Aufgabenverteilung

| Azubi | Hauptverantwortung | Aufgaben |
| --- | --- | --- |
| Aleandro “Chief Aesthetic Officer of Chromatic Fluidity” | Frontend mit Schwerpunkt auf Design | Frontend Pages Designen, Bauen von Views und Komponenten |
| Sebastian “Grand Vizier of Full-Stack Synchronicity” | REST-API / Middleware, Frontend mit Schwerpunkt auf Anforderungserfüllung, Architekturplanung, Dokumentation | Flask Controller, JSON-Serialisierung, Planen von Frontend Aufbau, Datenformatierung |
| Ali “High Chancellor of Schematic Genesis & Structural Truth” | Dokumentation, Aufgabenstellung, Architektur | Schreiben von Dokumenten, erstellen von UML Diagrammen, |
| Eren “Supreme Warden of Database Integrity & Structural Evolution” | Backend, Datenbank, Architektur | Aufsetzen und Befüllen der Datenbank, Planung der Datenstruktur, Erstellen der Kurserstellungs algorithmen |

# 3. Technische Architektur

## 3.1 Systemübersicht

Das System folgt einer klassischen 3-Schichten-Architektur:

| Frontend | Middleware (API) | Backend |
| --- | --- | --- |
| React + TypeScript | Python Flask REST-Controller | SQLite Datenbank, Python |

Die Kommunikation zwischen Frontend und Backend erfolgt ausschließlich über HTTP REST-Schnittstellen mit JSON als Datenformat. Der Flask-Server läuft lokal und stellt alle Endpunkte bereit.

## 3.2 Technologiestack

| Schicht | Technologie | Begründung |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 18 + TypeScript | Komponentenbasiert, gute Kalender-Libraries |
| Middleware | Python Flask | Leichtgewichtig, einfache REST-API-Entwicklung |
| Datenbank | SQLite | Serverlos, keine Installation, ideal für Entwicklung |
| Backend | Python 3.x | gute DB, Kalender und Zeit Libraries |

## 3.3 Planungsalgorithmus

Der Algorithmus zur automatischen Kursplan-Generierung läuft serverseitig in Python und arbeitet nach folgendem Prinzip:

- Alle Module, Trainer, Räume und Azubi-Gruppen werden aus der Datenbank geladen

- Für jedes Modul geht der Algorithmus durch jede Gruppe, dann wird die verfügbaren Zeitslots der Gruppe mit denen aller Trainer verglichen

- Dann wird noch rein Raum gewählt

- Der gefundene Slot wird eingetragen und für alle Beteiligten als belegt markiert

Bei Konflikten wird der nächste verfügbare Slot gesucht.

# 4. Datenbankschema

## 4.1 Übersicht der Tabellen

Die SQLite-Datenbank besteht aus folgenden Haupttabellen:

| Tabelle | Beschreibung | Wichtige Felder |
| --- | --- | --- |
| trainer | Alle Trainer der Firma | id, name, email, qualifikation |
| Azubi | Auszubildende (Teilnehmer) | id, name, email, jahrgang, moduleId |
| Modul (config datei, keine tabelle) | Kursmodule / Lerninhalte | id, name, dauer, beschreibung |
| raum | Schulungsräume | id, name, kapazitaet, ausstattung |
| kurs | Geplante Kurstermine | id, modul_id, trainer_id, raum_id, start, ende |
| gruppe | Sammlung von Azubis | gruppenId, name, azubi_ids, abgeschlossenenModul_Ids |

## 4.2 Beziehungen

- Datenbank wurde so gebaut mehrere Trainer und Gruppen zuzulassen, wurde aber nie implementiert

# 5. API-Dokumentation (REST)

## 5.1 Allgemeines

Die API läuft standardmäßig auf http://localhost:5000. Alle Anfragen und Antworten verwenden JSON. Die Basis-URL für alle Endpunkte ist /api/v1.

## 5.2 Endpunkte

### Trainer

| Methode | Endpoint | Beschreibung | Response |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/ /trainers | Alle Trainer abrufen | Alle (15) Trainer der DB |
| POST | /api/getTrainerForSlot | Verfügbare Trainer für Zeitslot | Trainer die für Slot da sind |

### Räume

| Methode | Endpoint | Beschreibung | Response |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/getRoomForSlot | Alle Räume abrufen | Die verfügbaren Räume für einen Zeitslot |

### Kurse & Planung

| Methode | Endpoint | Beschreibung | Response |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/book_course | Schreibt einen Kurs in die Datenbank | Immer „True“ |
| GET | /api/kurs | Holt alle Kurse | Alle Kurse |

### Gruppen

| Methode | Endpoint | Beschreibung | Response |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/gruppen | Holt jede Gruppe | Liste von Gruppen |
| GET | /api/gruppenAndAzubis | Holt alle Gruppen, mit den Azubis ausgefüllt statt der azubi_id | Gruppen und Azubi Liste |
| GET | /api/getGroupModuleTimeSlot/moduleId/GroupId | Zeitslot für Gruppe und Modul | Liste von Slots |

### Module

| Methode | Endpoint | Beschreibung | Response |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/module | Holt jedes Modul | Liste von Modulen |
| GET | /api/getAllowedModules/groupId | Erlaubte Module für bestimmte Gruppen ermittelt durch Vorgänger Module | Liste von Erlaubten Modul IDs |

6. Benutzerhandbuch

## 6.1 Systemstart

Voraussetzungen: Python 3.x, Node.js und npm müssen installiert sein.

### Backend starten

- Ausführen von create_db_with_data() in create_fresh_db.py im Backend

- Setup3.py ausführen

- Controller starten im Mid Verzeichnis

### Frontend starten

- In das Frontend-Verzeichnis wechseln: cd frE/my-app

- Abhängigkeiten installieren: npm install

- Entwicklungsserver starten: npm run dev

- Die Anwendung öffnet sich auf: http://localhost:5173

## 6.4 Neuen Termin eintragen

- Auf das „+" Symbol im Kalender klicken

- Gruppe, dann Modul wählen

- Zeitslot wählen

- Trainer wählen

- Raum wählen

# 7. Tests

## 7.1 Teststrategie

Im Rahmen des zweiwöchigen Projekts wurden folgende Testarten durchgeführt:

| Testart | Beschreibung | Werkzeug |
| --- | --- | --- |
| Unit Tests | Testen einzelner Python-Funktionen (z.B. Konfliktprüfung) | pytest |
| API-Tests | Testen aller REST-Endpunkte auf korrekte Antworten | Postman / pytest |
| Manuelle Tests | UI-Tests der React-Oberfläche im Browser | Manuell / Chrome DevTools |
| Integrationstests | Zusammenspiel Frontend ↔ API ↔ Datenbank | Manuell |

## 7.2 Testfälle (Auswahl)

| Testfall | Erwartetes Ergebnis | Status |
| --- | --- | --- |
| Raum doppelt buchen | Fehlermeldung: Raum bereits belegt | ✓ Bestanden |
| Trainer mit Terminüberschneidung | Konflikt wird erkannt und gemeldet | ✓ Bestanden |
| Kursplan für 1 Schuljahr generieren | Plan wird vollständig und konfliktfrei erstellt | ✓ Bestanden |
| Übernahme von Kursen aus dem Frontend | Neuer Termin wird gespeichert, Konfliktcheck läuft | ✓ Bestanden |
| Ungültige API-Anfrage (fehlende Felder) | 400 Bad Request mit Fehlerbeschreibung | ✓ Bestanden |

# 8. Fazit & Reflexion

## 8.1 Ergebnisse

Das Raumbuchungssystem wurde innerhalb von zwei Wochen umgesetzt:

- Automatische, konfliktfreie Kursplan-Generierung für ein Schuljahr

- Erstellung von neuen Kursen

- Erstellung von Kongruierenden Daten

- Übersichtliche Kalenderansicht im Frontend

## 8.2 Herausforderungen

Im Projektverlauf traten folgende Herausforderungen auf, die das Team gemeinsam lösen musste:

- Komplexität des Planungsalgorithmus

- Zeitmanagement innerhalb des engen zweiwöchigen Rahmens

- Planung von Rollenverteilung

- Vorangehens weise und Absprache im Team

## 8.3 Lessons Learned

Das Projekt hat dem Team wertvolle Erfahrungen in der agilen Zusammenarbeit, der API-Entwicklung mit Flask und der komponentenbasierten Entwicklung mit React vermittelt. Für zukünftige Projekte würde das Team früher mit gemeinsamen API-Verträgen (z.B. OpenAPI-Spec) starten, um Integrationsprobleme zu vermeiden. Dem Team ist aufgefallen, dass die Planung am Anfang ausbaufähig ist, besonders die Rollen und Aufgabenverteilung ist essenziell.

# Anhang

## A. Verwendete Bibliotheken

| Bibliothek | Version | Verwendung |
| --- | --- | --- |
| Flask | 3.x | REST-API Framework |
| SQL | 2.x | ORM für SQLite-Datenbankzugriff |
| Flask-CORS | 4.x | Cross-Origin Requests erlauben |
| React | 18.x | Frontend UI-Framework |
| TypeScript | 5.x | Typisiertes JavaScript |
| Faker (Python) | 19.x | Generierung von Testdaten |

## B. Projektstruktur

Das Repository ist wie folgt strukturiert:

- backend/ – Python Flask Anwendung

- backend/SQL/ – Datenbankmodelle (SQLAlchemy)

- Mid/controllers/ – REST-Controller und Routen

- frontend/ – React + TypeScript Anwendung

- frontend/src/components/ – Wiederverwendbare UI-Komponenten

- frontend/src/pages/ – Seitenansichten (Kalender, Verwaltung)